## Slide 1
ACCOUNT / PROJECT HANDOFF
Listening App
一对一倾听 App · v0.20.0 交接版
当前阶段：源码收口完成，进入真实账号配置与双机真机验收。
最高优先级：先完成 Android 真机编译与 TRTC 双机语音验证。
Candidate v0.20.0
TRTC SDKAppID 1600156088
2026-10-03
Android-first
handoff path
• 电脑编译，不用 Expo Go
• SecretKey 只放服务端 .env
• 两台 Android 先验证通话
• 通过后再接 iOS / 支付 / 上架
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 2
CURRENT STATE
Listening App
新账号接管：先做什么
不要从零重做；以 v0.20.0 源码与交接文档为唯一权威。
1. 读取交接
完整读取本文件、源码 README 与 docs；不要倒退到旧版本。
2. 配置 Android
Windows / Mac 上安装 Node、JDK 17、Android Studio。
3. 配置 TRTC
SDKAppID=1600156088；SecretKey 由用户自己保存。
4. 本地跑服务端
复制 .env.example 为 .env，使用局域网 IP 给手机访问。
5. 两台 Android 验收
绑定、呼叫、响铃、接听、双向语音、断网重连、计费。
6. 再推进上线
iOS、推送、支付、云端、商店审核放到 Android 语音跑通之后。
一句话现状：不是继续写功能，而是接真实账号、密钥、证书、真机和生产环境。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 3
PRODUCT RULES
Listening App
产品边界：一对一付费语音工具
不是公开平台，不做大厅匹配，不做预约系统。
角色与呼叫
仅来访者主动呼叫；咨询师只设置可接听状态与时间。余额 > 0 且咨询师可接听，才允许发起呼叫。
计时与余额
接通后才扣时；响铃不扣；断线 60 秒重连窗口内暂停扣费；余额归零立即结束，不能负数。
支付与退款
最低 15 分钟；120 分钟包 9.12 折；720 分钟手动定价。退款仅退未使用付费时长，赠送时长不可退。
隐私原则：不录音、不转写；服务端只保留必要通话、账本、订单与网络质量数据。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 4
ARCHITECTURE
Listening App
技术架构：客户端只展示，服务端做真相源
生产数据与计时不能依赖客户端。
客户端
Expo SDK 57 / RN 0.86.2 / React 19
展示状态、原生通话、SecureStore
API
Fastify 5
计时、余额、订单、账本、UserSig
数据
PostgreSQL 生产 / JSON 开发
事务写入、多副本、advisory lock
语音
Tencent TRTC
服务端签发 UserSig，SecretKey 不进客户端
系统通话
Android ConnectionService / iOS CallKit
不能用 Expo Go 验证
运维
K8s / Prometheus / Backups
健康探针、备份校验、发布门禁
核心约束
客户端永远不能成为计时、余额、订单或支付成功的真相源。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 5
REAL CREDENTIALS
Listening App
当前真正缺的东西
源码已经收口；下一步是接入外部账号与真实环境。
已完成
腾讯云 TRTC 应用已创建，SDKAppID=1600156088。体验版可用于测试。
待配置
TRTC SDKSecretKey 只填在服务端 .env，不要发到聊天或 GitHub。
待准备
Windows / Mac 原生编译环境：Node、JDK 17、Android Studio。
待验收
两台 Android 真机语音通话：呼叫、响铃、接听、双向声音、重连、计费。
后续
Apple Developer/APNs、Expo/FCM、微信/支付宝商户、生产数据库、域名 HTTPS。
不要把 SecretKey、支付私钥、APNs 私钥、访问令牌、商店签名凭据写入交接文档。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 6
ANDROID FIRST
Listening App
Android 真机跑通：最短路线
手机只能测试；原生编译必须用电脑完成。
1
电脑安装 Node.js、JDK 17、Android Studio
2
解压 Listening-App-v0.20.0-source.zip
3
复制 .env.example 为 .env，并填 SDKAppID / SecretKey
4
设置 EXPO_PUBLIC_API_URL 为电脑局域网 IP
5
手机开启 USB 调试并连接电脑
6
运行 npm install、npm run server、npx expo run:android --device
命令核心： npx expo run:android --device
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 7
BUILD NOTES
Listening App
本地 .env 最小配置
新账号不要向用户索要 SecretKey；只让用户在自己电脑填写。
TENCENT_TRTC_SDK_APP_ID=1600156088
TENCENT_TRTC_SECRET_KEY=<user-owned-secret>
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://<computer-lan-ip>:8787
HOST=0.0.0.0
COUNSELOR_SETUP_CODE=<local-test-code>
PAIRING_CODE_PEPPER=<random-string>
ALLOW_DEV_AUTH=false
局域网 IP 规则
手机访问电脑服务端时，不能使用 127.0.0.1；必须使用电脑在同一 Wi-Fi 下的 IPv4。
验证重点
进入咨询师主页仅代表编译、API、绑定跑通；还要用第二台手机验证真实通话。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 8
TEST PLAN
Listening App
Android 第一阶段验收清单
先用两台 Android 把 TRTC 音频链路跑实。
安装启动
真机安装后可打开，不依赖 Expo Go。
咨询师初始化
输入本地 setup code，创建私密空间。
来访者绑定
绑定码 / 设备绑定逻辑能正常完成。
呼叫链路
来访者主动呼叫，咨询师响铃，45 秒未接听超时。
音频链路
双方进入同一 TRTC 房间，可双向听到声音。
计费恢复
接通后扣时；断线暂停；60 秒内恢复继续。
通过标准：不是页面能点，而是两台真实手机能够稳定通话并正确计时。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 9
RELEASE GATES
Listening App
上线前阻断项
v0.20 是候选版本，不是已上线版本。
必须真实验收
Android 双机语音、iPhone CallKit、锁屏推送、杀进程来电、微信/支付宝小额支付与退款。
必须接生产环境
域名 HTTPS、PostgreSQL、对象存储、备份恢复、Prometheus 告警、发布门禁。
必须补合规材料
隐私政策、用户协议、注销说明、应用备案、商店材料、心理咨询业务相关合规确认。
不可宣称：真实支付已完成、真实推送已完成、真实双机通话已完成、正式上线已完成。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088

## Slide 10
NEW ACCOUNT PROMPT
Listening App
给新账号的接管指令
复制这段即可继续，不要让新账号从零猜。
请接管“Listening App / 一对一倾听 App”项目。
权威版本：v0.20.0。
当前状态：源码收口完成，进入真实账号配置与双机真机验收。
已创建腾讯云 TRTC 应用：SDKAppID=1600156088。SecretKey 由我本人保存，不要让我发到聊天。
最高优先级：先用电脑编译 Android 真机包，并用两台 Android 跑通 TRTC 双向语音。
请先读取 Listening-App-Handoff.md 与 v0.20.0 源码，不要从零设计，不要倒退开发。
随文件一并转移：Listening-App-v0.20.0-source.zip、Listening-App-Handoff.md、SHA-256 校验文件。
Notes: [Sources] - Internal project handoff file: Listening-App-Handoff.md - User-provided TRTC SDKAppID: 1600156088